## Slide 1: Projet Zeldiablo
FERRY Quentin
LAMBLIN Nicolas
MEURANT Nina
THENOT Raphael
Juin 2015
DÉPARTEMENT INFORMATIQUE
I.U.T CHARLEMAGNE
2 TER BD CHARLEMAGNE
54000 NANCY

## Slide 2: V1 Lundi 8 juin 2015 matin

## Slide 3: Création d’un labyrinthe par défaut
Lundi 8 juin 2015 matin
V1.0
Répartition des tâches :
Nicolas: Diagramme de classe
Nina: Ecriture du bilan + ajout des diagrammes + tests
Quentin: Code principal
Raphaël: Diagramme de séquence
Notes: Nicolas

## Slide 4: Collision avec les murs
Lundi 8 juin 2015 matin
V1.1
Répartition des tâches :
Nicolas: diagramme classe
Nina: Ecriture du bilan + ajout des diagrammes + tests
Quentin: code principal
Raphaël: diagramme séquence
Notes: Nina

## Slide 5: V2 Lundi 8 juin 2015 après-midi

## Slide 6: Génération et déplacement de monstres attirés par le héros
Lundi 8 juin 2015 après-midi
V2.0
Au lancement du jeu, le jeu ajoute différents monstres dans l'environnement. A chaque fois que les monstres se déplacent, les monstres tentent de réduire leur
distance à vol d'oiseau par rapport au héros.
Critères de validation:
Il est possible de construire un labyrinthe par défaut contenant quelques monstres
Il est possible de construire un labyrinthe par défaut contenant quelques monstres
Il n'est pas possible de générer des monstres sur des cases non vides (position du joueur, d'autres monstres ou de murs
Après son déplacement, un monstre doit être plus proche du héros qu'avant son déplacement (distance de Manhattan sans prise en compte des murs).
Les monstres soumis aux obstacles peuvent se retrouver bloqués dans des cul-de-sac
Répartition des tâches :
Nicolas: diagramme classe
Nina: Ecriture du bilan + ajout des diagrammes + tests
Quentin: code principal
Raphaël:
Notes: Quentin

## Slide 7: Affichage avec des sprites
Lundi 8 juin 2015 après-midi
V2.1
La fenêtre n'affiche plus des figures de base (rond, carré) mais des sprites représentant les entités (fantômes, aventurier)
Critères de validation:
Les sprites permettent de représenter les personnages avec des images de fantômes et d’aventurier
Répartition des tâches :
Nicolas: code de l’affiche des sprites
Nina: Ecriture du bilan + recherche sprites
Quentin: code de l’affiche des sprites
Raphaël: retouche sprite
Notes: Raphael

## Slide 8: Mise en place et acquisition du talisman
Lundi 8 juin 2015 après-midi
V2.2
Au lancement du jeu, un talisman est placé sur une case vide du labyrinthe. Le
placement du talisman est toujours le même et dépend du niveau.
Dés que le joueur demande à déplacer le héros sur le talisman, le héros se déplace et le prend.
Critères de validation:
Le talisman ne peut être placé que sur une case vide.
Les monstres et le héros peuvent se situer sur la case du talisman.
Le talisman n'est plus sur le plateau lorsque le héro le prend(et n'est plus affiché).
Un monstre ne récupère pas le talisman.
Répartition des tâches :
Nicolas: tests
Nina: Ecriture du bilan + ajout des diagrammes + tests
Quentin: Code principal
Raphaël: modification diagramme
Notes: Quentin

## Slide 9: V3 Mardi 9juin 2015 matin

## Slide 10
Mardi 9 juin 2015 matin
V3.0
Attaque et dégâts infligés
Lorsque le personnage et un monstres sont à côté, ils peuvent s’infligés des dégâts en s’attaquant
Critères de validation:
Le monstre attaque le personnage lorsqu'il est situé à côté
Le personnage attaque un monstre qui est situé à côté de lui
Le monstre ou le personnage attaquer perd des points de vie
L'attaque ne fonctionne pas s'ils ne sont pas situés l'un à côté de l'autre
Répartition des tâches :
Nicolas: ode principale des méthodes ajoutées + modification des sprites si il attaque
Nina: code principale des méthodes ajoutées + ajout bilan et diagrammes
Quentin: diagramme classe
Raphaël: diagramme séquence
Notes: Nicolas

## Slide 11
V4 Mardi 9juin 2015 après-midi

## Slide 12
Mardi 9 juin 2015 matin
V4.0
Le labyrinthe est constitué de plusieurs étages. Chaque étage correspond à un niveau particulier. Des escaliers permettent de passer d’un étage à un autre.
Critères de validation:
Lorsque le personnage va sur l’escalier, il change de niveau.
Les monstres peuvent traverser la case
Le monstre ou le personnage attaquer perd des points de vie
L'attaque ne fonctionne pas s'ils ne sont pas situés l'un à côté de l'autre
Les monstres du niveau où le héros se trouvait avant l'escalier n'apparaissent pas dans l'étage supérieur/inférieur. Ils restent à leur position et conservent leur points de vie.
De nouveaux monstres peuvent être présents à l'étage sup rieur en fonction du descriptif du niveau.
Les escaliers peuvent être de deux types : un escalier qui monte ou un escalier qui descend.
Les escaliers sont empruntables dans les deux sens : un escalier qui monte vers un étage possède un escalier qui descend à la même position dans l'étage supérieur (et inversement)
L’escalier qui monte amène à un niveau plus dur et l’escalier qui descend amène à un niveau plus facile
Gestion de multi-niveaux
Répartition des tâches :
Nicolas: Conception du nouveau labyrinthe
Nina: diagramme classe + ajout bilan et diagrammes
Quentin: code principal
Raphaël: diagramme séquence
Notes: Nina

## Slide 13
Mardi 9 juin 2015 matin
V4.1
Cases déclencheur
Lorsque un personnage arrive sur la case déclencheur, des cases pleines se transforment en cases vides
Critères de validation:
Les cases avec effet sont des cases traversables.
Lorsqu'un personnage marche sur cette case, elle déclenche immédiatement un effet
Lorsque les monstres marche sur cette case, aucun effet se déclenche
Répartition des tâches :
Nicolas: diagramme de classe
Nina: ajout bilan et diagrammes + aide diagramme classe
Quentin: Code principal
Raphaël: (continue le travail sur les sprites)
Notes: Raphael

## Slide 14
V5 Mercredi 10 juin 2015 après-midi

## Slide 15
Mercredi 10 juin 2015 après midi
V5.0
Lorsque le héros n'a plus de points de vie, le jeu s'arrête et la partie est perdue. Un message « Game over ! » apparaît à l’écran
Lorsque le héro revient sur la case de départ avec le talisman, le jeu s’arrête et la partie est gagnée. Un message « You win ! » apparaît à l’écran.
Critères de validation:
Quand le héros meurt, un message de fin est affiché sur la console et le jeu s'arrête.
Lorsque le héro revient sur la case de départ avec le talisman un message de fin est affiché sur la console et le jeu s’arrête
Gestion de la fin du jeu
Répartition des tâches :
Nina: écriture du code pour les messages de fin + ajout bilan
Notes: Nina

## Slide 16
Mercredi 10 juin 2015 après midi
V5.1
Le héro ne voit qu’à 1 case autour de lui.
Critères de validation:
Toutes les autres cases sont noirs
Un carré de trois cases sur trois cases où le héros est au milieu est visible
Gestion de la vision
Répartition des tâches :
Nicolas: aide au code principal
Nina: écriture bilan + ajout diagramme
Quentin: code principal
Notes: Quentin

## Slide 17
Mercredi 10 juin 2015 après midi
V5.2
Le héro lorsqu’il se rend sur la case où il y a une cerise récupère 10 points de vie.
Critères de validation:
Le héro récupère de la vie lorsqu’il passe sur une cerise
Lorsque le héro a récupérée la cerise, elle n’est plus visible
Ajout de vie supplémentaire pour le héros
Répartition des tâches :
Nicolas: code principal + diagramme s séquences
Nina: Ecriture du bilan + diagramme de classe + tests
Quentin: correction de petits bugs
Raphaël: recherche et mise en place du sprite de la cerise
Notes: Nicolas

## Slide 18: Fin